Post-mortem

Durant la phase 1 du projet nous avons créé une base de données ainsi que la page d’accueil, le formulaire de connexion et la page d’inscription. Ces trois éléments sont reliés à la base de données. Nous avons perdu beaucoup de temps dans une tentative d’afficher correctement les symboles spéciaux. En fait, nous avons souvent perdu du temps sur des points plus ou moins utiles de la sorte. L’équipe a donc besoin d’apprendre à ne pas se laisser distraire par des problèmes mineurs.

Par soucis d’apprendre, nous avons tenté de permettre à tous de participer dans toutes les tâches. Par contre, nos capacités et intérêts personnels ont poussé certains d’entre nous vers certaines tâches. Par exemple, Sophie a produit beaucoup de documentation, alors que Gabriel utilisait ses apprentissages antérieurs afin de diriger la création du site web. Durant la deuxième phase les tâches seront attribuées selon les capacités plutôt que dans une logique d’apprentissage.

La phase deux sera orientée vers la publication d’annonces ainsi que la mise en contact entre le client et le fournisseur de service. D’une part, le client pourra rechercher des annonces, contacter un annonceur, mettre en place un accord et commenter le service fournit. D’autre part, le fournisseur pourra publier une annonce, répondre au client et commenter le client.